INFORME FASE 1

Definición del Proyecto APT

| Estudiantes: Anette Villalón (21.272.532-3) · Benjamín Camacho (20.185.652-3) · Héctor Romero (21.409.992-6) |
| --- |
| Carrera: Ingeniería en Informática | Sede: Sede Viña del Mar |
| Asignatura: Portafolio de Título — Fase 1: Definición del Proyecto APT |
| Nombre del proyecto: Sistema de gestión de inventario multidispositivo con asistente de IA y actualización automática de precios |

# 1. Resumen del Proyecto

El presente proyecto de Adopción de Prácticas de Título (APT) consiste en el desarrollo de un sistema de gestión de inventario multidispositivo para un taller mecánico, orientado a resolver la carencia de una base de datos y de una herramienta centralizada que permita administrar de manera confiable sus aproximadamente 1.500 productos. La solución integra una aplicación de escritorio y una aplicación móvil conectadas a una base de datos centralizada, un módulo de hoja de vida del vehículo, un agente de inteligencia artificial con interacción por comandos de voz orientado a consultas de inventario, y un mecanismo automatizado de actualización de precios mediante web scraping de la página del proveedor, complementado con notificaciones móviles de ofertas relevantes.

El desarrollo se llevará a cabo bajo la metodología ágil Scrum, organizando el trabajo en sprints incrementales que abarcan desde el levantamiento de requerimientos hasta la integración del agente de IA y las pruebas finales del sistema. Con ello se busca facilitar el acceso a información confiable de inventario y precios, reducir tareas manuales propensas a error y agilizar la atención a clientes y la operación general del taller, aplicando de forma integral competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática en las áreas de desarrollo de software, gestión de datos y automatización de procesos.

# 2. Descripción del Proyecto APT

El proyecto nace de una necesidad concreta identificada en un taller mecánico que actualmente no cuenta con una base de datos ni con una herramienta centralizada para conocer y administrar sus productos. El taller mantiene alrededor de 1.500 productos distintos y procura mantener un mínimo de tres unidades por producto, pero debe verificar las existencias de manera física en el almacén. Asimismo, la cotización a clientes se realiza en base a los precios publicados por los proveedores mediante cálculos manuales, lo que demanda tiempo y aumenta el riesgo de errores.

Para abordar esta problemática, se desarrollará un sistema de gestión de inventario multidispositivo compuesto por una aplicación de escritorio y una aplicación móvil, ambas conectadas a una base de datos centralizada que permitirá registrar, consultar, editar y eliminar productos, además de controlar su stock en tiempo real. El sistema incorporará también un módulo especializado de hoja de vida del vehículo, destinado a registrar el historial de atenciones y el kilometraje de cada automóvil al momento del servicio.

Como componente diferenciador, la solución integrará un agente de inteligencia artificial con interacción por comandos de voz, orientado a que el personal del taller pueda realizar consultas y operaciones de inventario mientras trabaja, sin necesidad de manipular directamente un dispositivo. Adicionalmente, se implementará un mecanismo automatizado de actualización de precios mediante web scraping del sitio del proveedor, con ejecución programada, y un sistema de notificaciones móviles sobre ofertas o rebajas relevantes para el taller. La base de datos se levantará desde cero mediante el registro físico de los productos existentes en el almacén.

# 3. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto se vincula directamente con las áreas de desempeño de desarrollo de soluciones de software, gestión y tratamiento de datos, y automatización de procesos de negocio, propias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática. Su ejecución exige poner en práctica un conjunto amplio de competencias que se detallan a continuación:

- Ofrecer propuestas de solución informática analizando integralmente los procesos según los requerimientos de la organización.

- Gestionar proyectos informáticos y ofrecer alternativas para la toma de decisiones.

- Construir modelos de datos para soportar requerimientos de forma escalable, considerando un volumen aproximado de 1.500 productos.

- Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica según requerimientos y estándares, integrando aplicaciones de escritorio, móvil, base de datos y servicios de IA.

- Desarrollar soluciones de software aplicando técnicas que sistematicen su desarrollo y mantenimiento.

- Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos.

- Construir programas y rutinas de variada complejidad utilizando tecnologías de mercado y buenas prácticas.

- Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio, como la actualización de precios mediante web scraping.

- Resolver vulnerabilidades sistémicas para asegurar el cumplimiento de normas de seguridad.

- Realizar pruebas de certificación de productos y procesos utilizando buenas prácticas de la industria.

La pertinencia del proyecto con el perfil de egreso se sustenta en que su desarrollo requiere analizar los procesos y requerimientos del taller para definir una solución informática integral, diseñar una arquitectura que permita la comunicación entre las aplicaciones, la base de datos, el agente de IA y el mecanismo de actualización de precios, y construir un modelo de datos escalable. A ello se suma la necesidad de desarrollar programas y consultas para gestionar el inventario, automatizar procesos y aplicar pruebas de funcionamiento y seguridad que aseguren que la solución responda a los requerimientos definidos y pueda mantenerse en el tiempo.

# 4. Relación del Proyecto con los Intereses Profesionales

El proyecto se relaciona estrechamente con el desarrollo de software, las bases de datos, la automatización de procesos y la integración de tecnologías de inteligencia artificial, áreas que forman parte central de la formación profesional en Ingeniería en Informática y que constituyen un interés compartido por el equipo de trabajo. Su desarrollo permite abordar un problema real y recorrer las distintas etapas de una solución informática completa: levantamiento de requerimientos, diseño, modelado de datos, implementación, integración, pruebas y documentación.

Asimismo, la ejecución del proyecto contribuirá a fortalecer competencias técnicas y de gestión, en particular la capacidad de transformar una necesidad concreta de una organización en una solución informática funcional y mantenible, lo que resulta coherente con el interés del equipo por especializarse en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a contextos productivos reales.

# 5. Argumento de Factibilidad del Proyecto

El proyecto es factible de desarrollarse dentro de la asignatura de Portafolio de Título debido a que puede abordarse de manera incremental durante el semestre, dividiendo el trabajo en etapas claramente delimitadas: levantamiento de requerimientos, diseño, construcción de la base de datos, desarrollo de las aplicaciones, integración del agente de IA, automatización del scraping, pruebas y documentación. Esta división permite avanzar de forma progresiva y verificable, entregando incrementos funcionales al término de cada sprint.

Los principales recursos requeridos —computadores para el desarrollo, acceso al almacén para el levantamiento inicial de los aproximadamente 1.500 productos, acceso a la página del proveedor y sus datos públicos, y herramientas de desarrollo y servicios de integración de IA y notificaciones— se encuentran disponibles o son de fácil obtención para el equipo. Entre los riesgos identificados se encuentran eventuales cambios en la estructura de la página del proveedor, restricciones de acceso al scraping, disponibilidad limitada del cliente para validar requerimientos y el volumen del levantamiento inicial de inventario. Estos riesgos pueden mitigarse mediante pruebas tempranas, validaciones periódicas con el cliente, un diseño modular de la solución y mecanismos de respaldo y revisión de datos, lo que refuerza la viabilidad de ejecución del proyecto en el tiempo disponible.

# 6. Objetivos

## Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de inventario multidispositivo para un taller mecánico, con base de datos centralizada, asistente de inteligencia artificial por voz y actualización automatizada de precios mediante web scraping, con el propósito de optimizar la gestión de productos y agilizar la atención a clientes.

## Objetivos Específicos

- Levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del taller.

- Registrar y estructurar en una base de datos el inventario inicial de aproximadamente 1.500 productos.

- Diseñar una arquitectura y un modelo de datos que permitan el acceso desde las aplicaciones de escritorio y móvil.

- Desarrollar las funcionalidades de consulta, registro, edición y eliminación de productos y stock.

- Implementar un agente de IA con interacción por voz para consultar y gestionar información de inventario.

- Implementar un proceso automatizado de actualización de precios mediante web scraping del proveedor.

- Implementar notificaciones móviles relacionadas con ofertas o rebajas de productos configurados como relevantes.

- Ejecutar pruebas funcionales, de integración, seguridad y validación con el usuario para verificar el cumplimiento de los requerimientos.

- Documentar la solución y sus procedimientos de operación y mantenimiento.

# 7. Propuesta Metodológica de Trabajo

El proyecto se desarrollará utilizando la metodología ágil Scrum, organizando el trabajo en ciclos iterativos e incrementales denominados sprints, lo que permite alcanzar los objetivos planteados de manera progresiva y verificable. En una primera etapa se realizará el levantamiento de requerimientos junto al cliente, identificando las necesidades relacionadas con la gestión de inventario, el acceso multidispositivo, la actualización automática de precios y la integración del agente de inteligencia artificial. A partir de este levantamiento se construirá y priorizará el Product Backlog.

Cada sprint contemplará la planificación de actividades, el desarrollo de funcionalidades, la ejecución de pruebas y la revisión de los resultados obtenidos. El desarrollo se abordará de manera incremental, comenzando por la implementación de la base de datos y la gestión del inventario, para luego incorporar las aplicaciones de escritorio y móvil, la actualización automática de precios mediante web scraping, las notificaciones y, finalmente, el agente de inteligencia artificial mediante comandos de voz. Al finalizar cada sprint se evaluará el incremento desarrollado, identificando mejoras o ajustes necesarios para los siguientes ciclos.

Esta metodología permite mantener un proceso de desarrollo flexible y adaptativo, facilitando la incorporación de cambios en los requerimientos y la retroalimentación del cliente durante el desarrollo del proyecto, además de posibilitar pruebas continuas que verifiquen el cumplimiento de los requerimientos establecidos en cada etapa.

# 8. Plan de Trabajo para el Proyecto APT

A continuación, se presenta la planificación general del proyecto, organizada de acuerdo con los sprints definidos en la metodología Scrum y alineada con el periodo académico correspondiente a la Fase 1 de la asignatura de Portafolio de Título.

| Etapa | Actividad | Descripción | Duración estimada | Responsable(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Levantamiento de requerimientos y Product Backlog | Reuniones con el taller mecánico para relevar procesos actuales, definir requerimientos funcionales/no funcionales y estructurar el Product Backlog e historias de usuario. | 2 semanas | Equipo completo |
| Sprint 0 | Configuración de arquitectura y ambientes | Configuración del repositorio Git, entorno de backend/API, servidor y políticas de seguridad y autenticación. | 1 semana | Equipo completo |
| Sprint 1 | Modelamiento y levantamiento de inventario inicial | Diseño del modelo de datos relacional y registro en base de datos de los aproximadamente 1.500 productos iniciales del taller. | 2 semanas | Equipo completo |
| Sprint 1 | Desarrollo del módulo de inventario (CRUD) | Implementación de servicios backend y vistas para consulta, registro, edición y baja de productos, y control de existencias en tiempo real. | 3 semanas | Equipo completo |
| Sprint 2 | Web scraping y sincronización de precios | Construcción del script automatizado para extracción programada de precios del proveedor y actualización automática en la base de datos. | 2 semanas | Equipo completo |
| Sprint 2 | Aplicación móvil y notificaciones | Desarrollo de la aplicación móvil conectada a la API y configuración del envío de notificaciones push ante ofertas o cambios de precio. | 2 semanas | Equipo completo |
| Sprint 3 | Integración del asistente de IA por voz | Desarrollo e integración del agente de IA para procesar comandos de voz y responder consultas sobre inventario y existencias. | 3 semanas | Equipo completo |
| Sprint 3-4 | Pruebas de integración, rendimiento y seguridad | Ejecución de pruebas unitarias, de integración entre plataformas, de carga y validación con el cliente. | 2 semanas | Equipo completo |
| Cierre | Documentación técnica y entrega final | Redacción del informe final, manual de usuario/operación, guía de despliegue y preparación de la defensa. | 2 semanas | Equipo completo |

# 9. Propuesta de Evidencias

# 9. Propuesta de Evidencias

Las siguientes evidencias, acordadas con el docente de la asignatura, permitirán dar cuenta del logro progresivo de las actividades y objetivos planteados, tanto en el informe de avance como en el informe final del Proyecto APT.

| Tipo | Evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Product Backlog e Historias de Usuario | Documento o repositorio (Azure DevOps / Jira) que consolida el listado priorizado de requerimientos, desglosado en épicas e historias de usuario con criterios de aceptación y estimaciones. | Permite visibilizar el alcance total del proyecto y cómo las necesidades del cliente fueron traducidas en unidades de trabajo funcionales y medibles. |
| Avance | Sprint Backlog y Tablero Kanban | Tablero visual de gestión de tareas que refleja el flujo de trabajo (Por hacer, En progreso, Terminado) y la asignación de actividades por ciclo de desarrollo. | Demuestra la planificación operativa de cada sprint, el progreso del equipo y la trazabilidad de las tareas en tiempo real. |
| Avance | Actas de Daily Meetings y Registro de Impedimentos | Bitácora periódica de las reuniones diarias de sincronización del equipo, acuerdos clave y registro/resolución de bloqueos técnicos o de gestión. | Evidencia el trabajo colaborativo continuo, la disciplina metodológica bajo Scrum y la capacidad de mitigación temprana de riesgos. |
| Avance | Burndown Charts y Reportes de Sprint Review / Retrospective | Gráficos de velocidad y actas de cierre de cada sprint, con evaluación de los incrementos logrados, métricas de avance y oportunidades de mejora. | Permite monitorear el rendimiento del equipo respecto al cronograma planificado y asegurar la mejora continua entre iteraciones. |
| Avance / Final | Plan de Pruebas y Matriz de Casos de Prueba | Documento técnico con la estrategia de aseguramiento de calidad (QA), casos de prueba funcionales, de integración, de interfaz y resultados de ejecución. | Valida formalmente que las funcionalidades desarrolladas cumplen con los criterios de aceptación y los requerimientos de calidad. |
| Final | Software Funcional / Producto Mínimo Viable (MVP) | Entregable operativo del sistema integrado y desplegado en un entorno de pruebas/producción, listo para su utilización por los usuarios finales. | Constituye la evidencia tangible principal del cumplimiento del objetivo general y la entrega de valor real a la organización. |
| Final | Documentación Técnica y Manuales de Usuario/Operación | Dossier técnico con diagramas de arquitectura, modelos de datos y guías de uso para la correcta operación y mantenimiento de la plataforma. | Garantiza la sostenibilidad, escalabilidad, transferencia de conocimiento y correcto uso de la solución implementada. |

# 10. Roles de la Metodología

De acuerdo con la metodología ágil Scrum adoptada para el desarrollo del proyecto, el equipo de trabajo asumirá los siguientes roles, los cuales podrán rotar o reforzarse mutuamente según las necesidades de cada sprint, sin perder la responsabilidad principal definida para cada integrante:

| Rol Scrum | Integrante asignado | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Benjamín Camacho | Representar los intereses del taller mecánico (cliente), priorizar el Product Backlog, validar los requerimientos levantados y aprobar los incrementos entregados al final de cada sprint. |
| Scrum Master | Anette Villalón | Facilitar el proceso ágil, coordinar las ceremonias Scrum (planificación, daily meetings, revisión y retrospectiva), remover impedimentos del equipo y velar por el cumplimiento del cronograma. |
| Equipo de Desarrollo | Héctor Romero, junto al resto del equipo | Diseñar, construir e integrar las funcionalidades del sistema (base de datos, aplicaciones, agente de IA y web scraping), además de ejecutar las pruebas y documentar la solución de forma colaborativa. |

Esta distribución de roles busca asegurar que exista siempre una persona responsable de priorizar el trabajo según las necesidades del cliente (Product Owner), una persona encargada de velar por el correcto funcionamiento del proceso ágil y la remoción de obstáculos (Scrum Master), y un equipo de desarrollo que ejecute de manera colaborativa las tareas técnicas necesarias para construir los incrementos del producto en cada sprint.